## Slide 1
FREE • 20 EDITABLE SLIDES
WORKFLOW &
PROCESS IMPROVEMENT
ชุดสไลด์นำเสนอการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์ปัญหา • ออกแบบกระบวนการ • วัดผลลัพธ์
chanachai.k | FREE TEMPLATE
AS–IS
↓
TO–BE
↓
IMPACT
EDIT • REUSE
• PRESENT

## Slide 2
START HERE
วิธีใช้ชุดสไลด์นี้
02
เลือกเฉพาะหน้าที่จำเป็น แล้วปรับให้เข้ากับเรื่องของคุณ
01
แทนที่เนื้อหา
เปลี่ยนข้อความ ตัวเลข
และชื่อโครงการ
02
เลือกสไลด์
เก็บเฉพาะหน้าที่ช่วย
เล่าเรื่องให้ชัด
03
ปรับแบรนด์
เปลี่ยนสี ฟอนต์
และโลโก้องค์กร
04
ตรวจแล้วนำเสนอ
เช็กข้อมูลจริง
ก่อนส่งหรือขึ้นเวที
แก้ไขได้ทุกส่วน
COLOR SYSTEM
FONT • Sarabun / Arial
FORMAT • 16:9 Widescreen
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 3
EXECUTIVE VIEW
Executive Summary
03
สรุปให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมและตัดสินใจได้ในหน้าเดียว
ปัญหา
กระบวนการอนุมัติใช้เวลานาน
ข้อมูลกระจายหลายช่องทาง
KEY POINT
แนวทาง
รวมแบบฟอร์มและติดตามสถานะ
ผ่าน Workflow เดียว
KEY POINT
ผลลัพธ์เป้าหมาย
ลด Lead Time 40%
ลดงานแก้ไขซ้ำ 50%
KEY POINT
สิ่งที่ต้องการอนุมัติ
อนุมัติ Pilot 12 สัปดาห์
และแต่งตั้ง Process Owner
DECISION
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 4
PROJECT SETUP
ภาพรวมโครงการ
04
กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และนิยามความสำเร็จให้ตรงกัน
PROJECT OBJECTIVE
ทำให้การอนุมัติเอกสาร
เร็วขึ้น โปร่งใสขึ้น
และตรวจสอบย้อนหลังได้
ตัวอย่างสมมติ — แทนที่ด้วยเป้าหมายของโครงการคุณ
OWNER
Operations Excellence
TIMELINE
12 สัปดาห์
STATUS
Planning
SUCCESS CRITERIA
✓ Lead Time ลดลง ≥ 40%
✓ เอกสารผิดพลาด < 3%
✓ ติดตามสถานะได้ 100%
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 5
CURRENT STATE
สถานการณ์ปัจจุบัน
05
ใช้ข้อมูลจริงชี้ให้เห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและกระทบอย่างไร
48 ชม.
ระยะเวลาเฉลี่ย
ตั้งแต่รับเรื่องถึงอนุมัติ
7 ขั้นตอน
จำนวนจุดส่งต่อ
มีผู้เกี่ยวข้องหลายทีม
12%
อัตราแก้ไขซ้ำ
ข้อมูลไม่ครบหรือใช้แบบฟอร์มผิด
เวลาที่ใช้ในกระบวนการ
รอคิว / ส่งต่อ
62%
ดำเนินการจริง
28%
แก้ไขซ้ำ
10%
KEY INSIGHT
เวลาส่วนใหญ่
ไม่ได้อยู่ที่การทำงาน
แต่อยู่ที่การรอ ส่งต่อ และแก้ไขข้อมูล
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 6
PROCESS MAP
As–Is Workflow
06
แสดงขั้นตอนปัจจุบัน พร้อมทำเครื่องหมายจุดติดขัดให้เห็นทันที
01
รับคำขอ
ผู้ขอส่งเอกสาร
→
02
ตรวจข้อมูล
เจ้าหน้าที่ตรวจ
→
03
ส่งแก้ไข
ข้อมูลไม่ครบ
→
04
อนุมัติ
ผู้มีอำนาจ
→
05
จัดเก็บ
บันทึกผล
รอเฉลี่ย 18 ชม.
ย้อนกลับ 12%
3 จุดติดขัดหลัก
1 ข้อมูลเข้าไม่ครบ
2 อนุมัติตามลำดับ
3 ไม่มีสถานะกลาง
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 7
DIAGNOSIS
Pain Point Map
07
จัดกลุ่มปัญหาเพื่อให้เห็นว่าเรื่องไหนต้องแก้ด้วยคน กระบวนการ ระบบ หรือข้อมูล
PEOPLE
คน
บทบาทไม่ชัด
พึ่งพาคนใดคนหนึ่ง
ความรู้กระจาย
PROCESS
กระบวนการ
ขั้นตอนซ้ำ
อนุมัติเรียงลำดับ
ไม่มี SLA
TECHNOLOGY
ระบบ
กรอกข้อมูลหลายครั้ง
ไม่มีการแจ้งเตือน
ติดตามสถานะไม่ได้
DATA
ข้อมูล
ชื่อฟิลด์ไม่ตรงกัน
ข้อมูลไม่ครบ
ไม่มีแหล่งข้อมูลกลาง
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 8
ROOT CAUSE
Root Cause Analysis
08
แยกอาการออกจากสาเหตุ เพื่อแก้ที่ต้นเหตุและไม่ให้ปัญหากลับมา
ปัญหาหลัก
Lead Time สูง
POLICY
กติกาไม่ชัด
เกณฑ์อนุมัติ
ตีความไม่ตรงกัน
PEOPLE
ภาระงานไม่สมดุล
เรื่องค้างที่
ผู้อนุมัติบางคน
PROCESS
ส่งต่อหลายจุด
รอตรวจและ
รอแก้ไขซ้ำ
SYSTEM
ไม่มี Workflow กลาง
สถานะกระจาย
หลายช่องทาง
ROOT CAUSE ≠ SYMPTOM
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 9
PRIORITIZATION
Opportunity Matrix
09
เลือกทำสิ่งที่ให้ผลกระทบสูงก่อน โดยคำนึงถึงแรงและเวลาที่ต้องใช้
QUICK WINS
STRATEGIC
FILL–INS
RECONSIDER
ผลกระทบสูง ↑
ใช้แรงน้อย ← EFFORT → ใช้แรงมาก
A
แบบฟอร์มมาตรฐาน
B
แจ้งเตือนอัตโนมัติ
C
Workflow กลาง
D
เปลี่ยน Core System
SCORING
Impact
• เวลา
• คุณภาพ
• ความเสี่ยง
Effort
• งบประมาณ
• คน
• ความซับซ้อน
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 10
FUTURE STATE
To–Be Workflow
10
ลดการส่งต่อ ทำงานคู่ขนาน และให้ระบบแจ้งสถานะโดยอัตโนมัติ
01
SUBMIT
ส่งคำขอ
→
02
AUTO CHECK
ตรวจข้อมูล
→
03
PARALLEL
ตรวจคู่ขนาน
→
04
E–APPROVE
อนุมัติ
→
05
NOTIFY
แจ้งผลและเก็บ
ทีม A
ทีม B
ตรวจพร้อมกัน ไม่ต้องรอทีละฝ่าย
–40%
Lead Time
–50%
Rework
100%
Traceability
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 11
COMPARISON
Before vs After
11
เปรียบเทียบให้เห็นผลต่างของกระบวนการเดิมและแนวทางใหม่
BEFORE
AFTER
48 ชม.
เวลารวม
≤ 24 ชม.
7 ขั้นตอน
จำนวนขั้นตอน
4 ขั้นตอน
ถามผ่านแชต
การติดตาม
Dashboard กลาง
เรียงลำดับ
การอนุมัติ
ทำคู่ขนาน
ค้นหาหลายที่
หลักฐาน
Audit Trail
ผลที่คาดหวัง • เร็วขึ้น | โปร่งใสขึ้น | ลดงานแก้ซ้ำ
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 12
SOLUTION
Solution Blueprint
12
ออกแบบทางแก้ให้ครอบคลุมกติกา ระบบ และการวัดผล
01
STANDARDIZE
ทำให้เหมือนกัน
แบบฟอร์มกลาง
เกณฑ์อนุมัติชัดเจน
กำหนด SLA
02
AUTOMATE
ลดงานซ้ำ
ตรวจข้อมูลอัตโนมัติ
แจ้งเตือนตามเงื่อนไข
สร้าง Audit Trail
03
MEASURE
เห็นผลจริง
Dashboard สถานะ
วัด Lead Time
ทบทวน Bottleneck
SOLUTION FLOW
INPUT
→
RULES
→
WORKFLOW
→
DASHBOARD
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 13
BOUNDARIES
Scope & Deliverables
13
ระบุสิ่งที่ทำและไม่ทำ เพื่อลดความคาดหวังคลาดเคลื่อนระหว่างโครงการ
IN SCOPE
สิ่งที่อยู่ในขอบเขต
✓ แบบฟอร์มคำขอมาตรฐาน
✓ Workflow อนุมัติ 2 ระดับ
✓ การแจ้งเตือนและ Dashboard
✓ คู่มือและการอบรมผู้ใช้
OUT OF SCOPE
สิ่งที่ไม่รวมในรอบนี้
– เปลี่ยนระบบหลักทั้งองค์กร
– ย้ายข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด
– เชื่อมต่อระบบภายนอก
– เปลี่ยนนโยบายอนุมัติ
KEY DELIVERABLES
01 Process Map
02 Configured Workflow
03 UAT Report
04 User Guide
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 14
GOVERNANCE
Stakeholder & RACI
14
กำหนดว่าใครรับผิดชอบ ใครอนุมัติ และใครต้องมีส่วนร่วมในแต่ละงาน
กิจกรรม
Process
Owner
Project
Lead
IT Team
Users
กำหนดความต้องการ
A
R
C
C
ออกแบบและพัฒนา
C
A
R
I
ทดสอบ UAT
A
C
C
R
เปิดใช้งาน
A
R
C
I
RACI LEGEND
R
Responsible
A
Accountable
C
Consulted
I
Informed
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 15
PLAN
Implementation Roadmap
15
ตัวอย่างแผนดำเนินงาน 12 สัปดาห์ ตั้งแต่สำรวจปัญหาจนถึงเปิดใช้งาน
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12
DISCOVERY
เก็บข้อมูล
DESIGN
ออกแบบ
BUILD
พัฒนา
UAT
ทดสอบ
ROLLOUT
ใช้งานจริง
W2
Scope Lock
W4
Design Sign–off
W10
UAT Pass
W12
Go–Live
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 16
TRACKING
Project Status Dashboard
16
สรุปสุขภาพโครงการ ความคืบหน้า และสิ่งที่ต้องจับตาในหน้าเดียว
68%
OVERALL
PROGRESS
SCOPE
ON TRACK
TIMELINE
AT RISK
BUDGET
ON TRACK
WORKSTREAM PROGRESS
Process Design
90%
Configuration
72%
Data & Report
55%
Training
35%
NEXT MILESTONE
UAT • W10
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 17
MEASUREMENT
KPI & Target
17
กำหนด Baseline และ Target เพื่อพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงสร้างผลลัพธ์จริง
LEAD TIME
48 ชม.
→
≤ 24 ชม.
–50%
BASELINE TARGET
REWORK
12%
→
< 3%
–75%
BASELINE TARGET
SLA ACHIEVEMENT
63%
→
≥ 95%
+32 pts
BASELINE TARGET
TRACEABILITY
40%
→
100%
+60 pts
BASELINE TARGET
MEASUREMENT CADENCE
ติดตามรายสัปดาห์ • สรุปรายเดือน • ทบทวนหลัง Go–Live 30 / 60 / 90 วัน
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 18
CONTROL
Risk Register
18
ระบุความเสี่ยง เจ้าของเรื่อง และแผนรับมือก่อนเริ่มดำเนินการ
ความเสี่ยง
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
Owner
แนวทางรับมือ
ผู้ใช้ไม่ยอมรับวิธีใหม่
กลาง
สูง
Change Lead
สื่อสารและอบรม
ข้อมูลเดิมไม่พร้อม
สูง
กลาง
Data Owner
ทำ Data Cleansing
พัฒนาล่าช้า
กลาง
กลาง
Project Lead
แบ่งส่งเป็น Sprint
ระบบหยุดระหว่างใช้งาน
ต่ำ
สูง
IT Owner
เตรียม Rollback Plan
RISK LEVEL
สูง
กลาง
ต่ำ
อัปเดตทุกสัปดาห์ และยกระดับทันทีเมื่อ Trigger เกิดขึ้น
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 19
VALIDATION
UAT & Rollout
19
สรุปผลทดสอบ ประเด็นคงค้าง และแผนเปิดใช้งานอย่างควบคุม
UAT RESULT
24 / 25
96% PASSED
1 ISSUE OPEN
Functional
10 / 10
Integration
8 / 8
User Scenario
6 / 7
OPEN ISSUE • การแจ้งเตือนล่าช้าเมื่อมีผู้อนุมัติแทน
ROLLOUT PLAN
1
PILOT
กลุ่มเล็ก 2 สัปดาห์
→
2
STABILIZE
แก้ไขและติดตาม
→
3
SCALE
ขยายทุกทีม
WORKFLOW & PROCESS IMPROVEMENT • FREE TEMPLATE
chanachai.k

## Slide 20
FINAL ALIGNMENT
DECISION &
NEXT STEPS
เปลี่ยนแผนให้เป็นการลงมือทำที่ชัดเจน
DECISION REQUIRED
01 อนุมัติ Pilot
02 ยืนยัน Process Owner
03 กำหนดวัน Go–Live
NEXT 30 DAYS
W1 Kickoff
W2 Design Sign–off
W3 Build
W4 Demo
PLAN
↓
ACTION
↓
IMPACT
THANK YOU
chanachai.k • FREE TEMPLATE